Plan de Pruebas

“Plataforma para la Automatización de Solicitudes de Insumos Tecnológicos en Implementos Epysa S.A.”

Equipo N°6

Docente

Marcela Orellana Silva

Equipo alumnos

Camilo Chávez Chávez

Hugo Gonzalez Yañez

Diego Osores Guzman

Bayron Ventura Gonzalez

Sede-escuela

San Bernardo - Escuela de Informática y telecomunicaciones

Santiago, San Bernardo 07 de Octubre de 2025

Tabla de contenido

1. Objetivo	3

2. Alcance	3

3. Estrategias de prueba	6

4. Entorno de pruebas	10

5. Criterios de entrada y salida	12

6. Casos de prueba detallados	13

7. Matriz de trazabilidad	17

8. Plan de ejecución	18

9. Gestión de defecto	19

10. Métricas de calidad	22

11. Aprobación del plan	24

12. Conclusión	25

13. Referencias	25

# Objetivo

El presente Plan de Pruebas tiene como objetivo establecer la planificación, diseño, ejecución y control de las pruebas destinadas a garantizar la calidad funcional, técnica y operativa del sistema “Plataforma para la Automatización de Solicitudes de Insumos Tecnológicos en Implementos Epysa S.A.”.

A través de este plan, se busca verificar que el sistema cumple con los requerimientos definidos, tanto funcionales como no funcionales, asegurando la correcta integración entre módulos, la coherencia de los flujos de información, la trazabilidad de los procesos y la alineación con los estándares de la Ingeniería en Informática y las buenas prácticas de desarrollo de software (IEEE 829-2008, Pressman, 2020; Sommerville, 2016).

Asimismo, se pretende detectar y corregir oportunamente errores o inconsistencias, optimizar la estabilidad y rendimiento de la aplicación, y validar que la experiencia de usuario sea consistente, segura y eficiente en el entorno corporativo de Implementos Epysa S.A.

El plan de pruebas constituye una herramienta fundamental dentro del ciclo iterativo de desarrollo, ya que permite retroalimentar al equipo técnico, documentar los resultados obtenidos y fortalecer la calidad del producto final, en coherencia con los objetivos del cliente y con los criterios de calidad definidos para la entrega profesional del proyecto APT.

# Alcance

El alcance del plan de pruebas comprende la evaluación integral de los módulos principales del sistema web, asegurando la validación técnica y funcional de los procesos que sustentan la gestión de insumos tecnológicos en la organización.

Las áreas cubiertas son las siguientes:

Módulos incluidos

- Gestión de usuarios y roles:
 Validación del registro, creación, modificación, eliminación y autenticación de cuentas de usuario. Se comprueba la correcta asignación de permisos jerárquicos (Administrador, Jefe de Tecnología, Usuario Operativo) y la aplicación de restricciones de acceso.

- Gestión de solicitudes de insumos:
 Pruebas sobre la creación, edición y seguimiento de solicitudes de insumos tecnológicos, asegurando la integridad de los datos, la validación de campos y la correcta actualización del inventario.

- Flujo de aprobaciones jerárquicas:
 Evaluación del proceso de aprobación o rechazo de solicitudes según el rol correspondiente. Se verificará la secuencia lógica, la trazabilidad y la notificación al solicitante.

- Módulo de auditoría:
 Pruebas de registro automático de eventos críticos (creación de usuario, modificación de roles, aprobación/rechazo de solicitudes, cambios de inventario). Se validará la integridad y persistencia de los registros.

- Logística y seguimiento de solicitudes:
 Validación de la vista logística y del flujo de entrega de insumos, incluyendo despacho, recepción y confirmación entre sucursales.

- Módulo SMTP para notificaciones internas:
 Comprobación del envío de correos automáticos internos entre áreas (por ejemplo, notificaciones de aprobación o despacho). Se verificará la correcta configuración del servidor SMTP, la entrega efectiva y el formato de los mensajes.

Tipos de pruebas consideradas

El plan abarca las siguientes categorías de prueba, seleccionadas según la naturaleza del sistema y las buenas prácticas de control de calidad en entornos iterativos:

| Tipo de prueba | Descripción | Objetivo principal |
| --- | --- | --- |
| Unitarias | Se ejecutan sobre funciones o componentes individuales del código. | Verificar el correcto funcionamiento de cada módulo aislado. |
| De integración | Evalúan la interacción entre módulos o subsistemas. | Asegurar la correcta comunicación e intercambio de datos. |
| Funcionales | Basadas en los requerimientos definidos. | Confirmar que cada funcionalidad cumple con lo especificado. |
| De interfaz (UI/UX) | Validan la interacción del usuario con la plataforma. | Comprobar la coherencia visual, usabilidad y respuesta del sistema. |
| De rendimiento | Miden tiempos de respuesta, carga y estabilidad. | Verificar que el sistema soporte el uso esperado sin degradar su desempeño. |
| De seguridad | Evalúan la protección de datos, control de acceso y vulnerabilidades comunes. | Garantizar la integridad y confidencialidad de la información. |

Limitaciones y exclusiones

El presente plan no contempla pruebas de estrés extremo, penetración avanzada ni compatibilidad multiplataforma móvil, ya que el enfoque del proyecto se centra en la implementación funcional y validación operativa en entorno web corporativo interno. No obstante, se deja establecido que estas pruebas podrán incorporarse en una fase posterior de despliegue productivo.

# Estrategias de prueba

El enfoque adoptado para la ejecución de pruebas será iterativo e incremental, en coherencia con la metodología de desarrollo aplicada al proyecto APT, la cual se basa en ciclos sucesivos de planificación, implementación, validación y retroalimentación.
 Cada iteración del desarrollo concluirá con un ciclo de pruebas controlado, permitiendo identificar errores tempranos, evaluar el cumplimiento de los requerimientos y asegurar la mejora continua del sistema antes de avanzar a la siguiente fase.

El proceso de pruebas contempla diversos niveles y tipos, orientados a verificar desde la correcta operación de los componentes individuales hasta la validación global del sistema en un entorno de staging. Las pruebas se realizarán combinando técnicas automatizadas y manuales, utilizando herramientas apropiadas para cada caso (Jest, Postman, Selenium, Cypress, entre otras), y bajo la responsabilidad de los distintos roles técnicos del equipo de proyecto.

Tipos de Pruebas y Estrategia de Ejecución

| Tipo de prueba | Objetivo | Responsables | Herramientas / Entorno |
| --- | --- | --- | --- |
| Unitarias | Validar la lógica de funciones, controladores y componentes individuales del sistema, asegurando su correcto comportamiento aislado. | Desarrolladores backend/frontend | Jest, Postman Tests |
| Integración | Verificar la interacción y flujo de datos entre módulos interdependientes (por ejemplo, Gestión de Solicitudes ↔ Módulo de Auditoría), asegurando la coherencia en la comunicación. | Equipo de desarrollo | Postman, phpMyAdmin, API tests |
| Funcionales | Validar que el sistema cumple los requerimientos funcionales. | QA interno | Selenium, Jest, manual |
| UI/UX | Evaluar la coherencia visual, navegabilidad, respuesta a acciones del usuario y cumplimiento de criterios de experiencia de usuario. | Frontend + QA | Cypress, navegador |
| Rendimiento | Medir los tiempos de respuesta, carga y estabilidad del sistema ante distintos volúmenes de uso, validando su desempeño bajo condiciones normales y de estrés. | QA | JMeter |
| Seguridad | Validar autenticación, tokens y permisos. | Backend + QA | OWASP ZAP, JWT verify |
| Regresión | Asegurar que las nuevas funcionalidades implementadas no afecten negativamente a las funciones existentes. | QA | Jest, Cypress |
| Aceptación (UAT) | Validar el cumplimiento de los requerimientos operativos y funcionales desde la perspectiva del cliente y usuario final. | Cliente + Jefe de proyecto | Entorno staging |

Estrategia General de Ejecución

- Las pruebas se ejecutarán al cierre de cada iteración de desarrollo, documentando los resultados y hallazgos en Jira Software, bajo formato de tareas tipo QA Test.

- Cada error o incidencia será clasificado por severidad (crítico, alto, medio, bajo) y asignado al responsable correspondiente para su corrección.

- Una vez corregido, el caso será retesteado y marcado como verificado, garantizando la trazabilidad completa del ciclo de validación.

- Los resultados consolidados serán revisados en reuniones semanales con el Jefe de Proyecto y QA interno, permitiendo mantener el control de calidad de manera continua.

- Al finalizar la fase de integración total, se ejecutará una batería de pruebas de aceptación (UAT) en un entorno staging, con participación directa del cliente, validando la funcionalidad integral del sistema antes del despliegue definitivo.

Criterios de Aprobación y Éxito

Un módulo o componente se considerará validado cuando:

- Todas las pruebas unitarias e integradas sean superadas sin errores críticos.

- Las funcionalidades cumplan con los requerimientos funcionales y no funcionales definidos.

- El rendimiento se mantenga dentro de los límites establecidos (<3 s promedio de respuesta en consultas principales).

- Los registros del módulo de auditoría se generen correctamente ante cada acción crítica.

- Las notificaciones internas vía SMTP se entreguen de forma oportuna y verificada.

- El cliente confirme la conformidad funcional y visual del sistema durante la fase UAT.

# Entorno de pruebas

El entorno de pruebas constituye la infraestructura técnica destinada a verificar el funcionamiento, estabilidad y rendimiento del sistema en condiciones controladas, previas a su despliegue en producción.
Este entorno busca replicar de forma fiel el comportamiento real del sistema, utilizando configuraciones equivalentes en cuanto a software, servicios, navegadores y base de datos, pero aisladas del entorno productivo para evitar impactos sobre datos reales.

Durante la fase de pruebas, el equipo de desarrollo y QA ejecutará los distintos tipos de validación definidos en la estrategia (unitarias, integración, funcionales, seguridad y aceptación), asegurando la trazabilidad y consistencia de los resultados.
El entorno QA será utilizado exclusivamente por los miembros autorizados del equipo y contará con acceso controlado mediante credenciales internas.

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| Servidor Backend | Laravel + PHP 8.x |
| Frontend | React + TypeScript (SWC) |
| Base de Datos | MySQL gestionado mediante phpMyAdmin (instancia local de XAMPP) |
| Servidor SMTP | Configurado con credenciales seguras internas |
| Entorno de Pruebas (QA) | Deploy temporal en subdominio interno Epysa |
| Navegadores | Chrome, Firefox, Edge (últimas versiones) |

Consideraciones del Entorno

- El entorno de QA se configura en un subdominio interno temporal, con parámetros equivalentes al entorno de producción.

Durante las pruebas locales y de integración se empleará MySQL, gestionado mediante XAMPP y phpMyAdmin, asegurando coherencia entre ambientes y simplificando la migración a producción.

Las copias de la base de datos se regeneran antes de cada iteración de pruebas, evitando residuos de datos y garantizando la repetibilidad de los casos.”

- El servidor SMTP cuenta con autenticación y cifrado TLS, garantizando la seguridad en la transmisión de notificaciones internas.

- Los navegadores de prueba corresponden a los más utilizados en entornos corporativos, asegurando la compatibilidad de la interfaz y la correcta visualización del sistema en diferentes contextos.

- Cada iteración de pruebas se ejecutará sobre una instancia limpia del entorno, evitando residuos de datos o configuraciones previas que puedan afectar los resultados.

# Criterios de entrada y salida

Los criterios de entrada y salida definen las condiciones necesarias para iniciar y finalizar las actividades de prueba dentro de cada iteración del ciclo de desarrollo.

Su aplicación garantiza que las pruebas se realicen sobre versiones estables del sistema, con datos controlados y en un entorno debidamente configurado, permitiendo obtener resultados confiables y trazables.

De igual modo, los criterios de salida establecen los requisitos mínimos de calidad y cumplimiento que deben alcanzarse para considerar una iteración o fase como completada.

Criterios de Entrada

Antes de ejecutar las pruebas planificadas, deberán cumplirse las siguientes condiciones:

- Código fuente integrado y compilado sin errores, con las dependencias correctamente resueltas en el entorno de desarrollo y QA.

- Base de datos MySQL creada y poblada con datos de prueba representativos, garantizando escenarios de validación realistas.

- Casos de prueba diseñados, revisados y aprobados por el equipo de QA, en coherencia con los requerimientos funcionales y no funcionales.

- Ambiente de pruebas disponible y operativo, incluyendo el servidor backend, frontend, base de datos y módulo SMTP configurados correctamente.

- Versionado del sistema controlado en repositorio Git, asegurando la trazabilidad de los cambios entre iteraciones.

- Herramientas de monitoreo y registro activas, permitiendo capturar evidencias durante la ejecución (logs, capturas, reportes automáticos).

Criterios de Salida

Una fase de pruebas se considerará completada cuando se cumplan los siguientes criterios de validación y control de calidad:

- Todas las pruebas críticas y de alta prioridad aprobadas, sin defectos bloqueantes pendientes.

- Cobertura mínima del 90 % en pruebas unitarias y de integración, validada mediante reportes automatizados (Jest / Postman Tests).

- Cero defectos críticos abiertos y resolución confirmada de todos los errores de severidad media.

- Validación exitosa de la trazabilidad de auditoría, confirmando el registro de las acciones relevantes del sistema (creación, aprobación, modificaciones).

- Pruebas funcionales y de aceptación completadas en entorno staging, con conformidad del cliente registrada en Jira o acta de revisión.

- Informe final de resultados de pruebas revisado y aprobado por el Jefe de Proyecto y el QA interno, documentando incidentes, métricas y conclusiones.

# Casos de prueba detallados

Los casos de prueba definidos a continuación representan las validaciones funcionales, técnicas y de seguridad más relevantes del sistema “Plataforma para la Automatización de Solicitudes de Insumos Tecnológicos en Implementos Epysa S.A.”.
 Cada caso se diseñó considerando los requerimientos del cliente, los módulos priorizados en el alcance y las buenas prácticas establecidas en la norma IEEE 829-2008.

Las pruebas fueron diseñadas bajo un enfoque iterativo, por lo que cada iteración incluirá la ejecución de estos casos y su revisión en Jira Software, garantizando trazabilidad, registro de resultados y control de incidencias.

A continuación, se detallan los principales casos de prueba por módulo.

Módulo: Gestión de Usuarios

| ID | Caso de Prueba | Descripción | Entrada | Resultado Esperado | Tipo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-01 | Crear usuario por jefe de área | Verificar que solo el jefe puede crear usuarios. | Rol: jefe, datos válidos | Usuario creado correctamente, registro en auditoría | Funcional |
| TC-02 | Intento de creación sin permisos | Usuario con rol “operador” intenta crear otro usuario. | Rol: operador | Acción rechazada, mensaje de “acceso denegado” | Seguridad |
| TC-03 | Login con credenciales válidas | Validar el login correcto con JWT. | Email + contraseña válidos | Retorna token válido y datos del usuario | Integración |
| TC-04 | Persistencia de sesión | Verificar almacenamiento de token y redirección automática. | Usuario autenticado | Mantiene sesión tras recargar página | UI/Funcional |

Módulo: Solicitud de Insumos

| ID | Caso de Prueba | Descripción | Entrada | Resultado Esperado | Tipo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-05 | Crear solicitud válida | Usuario solicita un insumo existente. | Formulario completo | Solicitud registrada y visible en lista personal | Funcional |
| TC-06 | Solicitud duplicada | Mismo usuario solicita el mismo insumo sin aprobación previa. | Datos repetidos | Mensaje de error “solicitud ya registrada” | Lógica |
| TC-07 | Aprobación por jefe | Validar flujo de aprobación jerárquica. | Solicitud pendiente, jefe aprueba | Estado cambia a “Aprobada”, notificación enviada | Integración |
| TC-08 | Seguimiento logístico | Verificar actualización de estado “En despacho” → “Entregado”. | Rol logística actualiza | Cambios reflejados y log en auditoría | Funcional |

Módulo: Auditoría

| ID | Caso de Prueba | Descripción | Entrada | Resultado Esperado | Tipo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-09 | Registro de acciones críticas | Crear, aprobar, modificar registros. | Evento del sistema | Log almacenado en tabla auditoria con timestamp | Funcional |
| TC-10 | Integridad de logs | Intento de eliminación de registro | Comando SQL directo | Acción bloqueada (política de integridad) | Seguridad |

Módulo: SMTP Interno

| ID | Caso de Prueba | Descripción | Entrada | Resultado Esperado | Tipo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-11 | Envío de correo de notificación | Aprobación genera correo. | Estado “Aprobado” | Correo enviado a área logística | Integración |
| TC-12 | Error de servidor SMTP | Simular caída de servicio. | Desactivar SMTP | Sistema reintenta envío o registra error | Resiliencia |

# Matriz de trazabilidad

La siguiente matriz establece la relación entre los requerimientos funcionales definidos en el proyecto y los casos de prueba diseñados para su verificación.
 Su objetivo es garantizar la cobertura total de los requerimientos, permitiendo verificar que cada funcionalidad del sistema cuenta con al menos un caso de prueba asociado y que los resultados obtenidos son trazables, medibles y comprobables.

Esta matriz se actualiza de manera iterativa conforme avanzan las fases de desarrollo y validación, asegurando la coherencia entre las especificaciones iniciales, los resultados de las pruebas y la evolución del sistema.

| Requerimiento | Caso(s) de Prueba | Módulo | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-01: Creación de usuarios jerárquica | TC-01, TC-02 | Usuarios | Validado |
| RF-02: Solicitud de insumos | TC-05, TC-06 | Solicitudes | Validado |
| RF-03: Flujo de aprobación | TC-07 | Solicitudes | En pruebas |
| RF-04: Auditoría de acciones | TC-09, TC-10 | Auditoría | Validado |
| RF-05: Notificación por correo | TC-11, TC-12 | SMTP | Pendiente |
| RF-06: Persistencia de sesión | TC-04 | Autenticación | Validado |

# Plan de ejecución

El plan de ejecución define la secuencia temporal, las actividades y los responsables asociados a cada fase del proceso de pruebas.
Su propósito es garantizar una validación sistemática, progresiva y trazable del sistema, siguiendo la metodología iterativa e incremental utilizada en el proyecto.
Cada fase incluye tareas específicas orientadas a verificar distintos niveles del sistema desde pruebas unitarias hasta la validación final del cliente, asegurando la cobertura completa de los módulos y requerimientos definidos en la matriz de trazabilidad.

El calendario de ejecución se encuentra alineado con la Carta Gantt del proyecto APT, de modo que cada iteración de desarrollo concluye con una etapa formal de pruebas y retroalimentación documentada en Jira Software.

| Fase | Actividades | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 | Pruebas unitarias (backend/frontend) | Devs | 10/10/2025 | 14/10/2025 |
| Fase 2 | Pruebas de integración | QA + Devs | 15/10/2025 | 18/10/2025 |
| Fase 3 | Pruebas funcionales y UI | QA | 19/10/2025 | 22/10/2025 |
| Fase 4 | Pruebas de rendimiento y seguridad | QA | 23/10/2025 | 25/10/2025 |
| Fase 5 | Pruebas de aceptación cliente (UAT) | Cliente + Bayron | 26/10/2025 | 28/10/2025 |
| Fase 6 | Informe final y cierre | Bayron | 29/10/2025 | 30/10/2025 |

# Gestión de defecto

La gestión de defectos tiene como objetivo identificar, registrar, clasificar, priorizar y dar seguimiento a los errores detectados durante la ejecución de las pruebas, garantizando su corrección oportuna y la trazabilidad completa del proceso de validación.
 Este procedimiento se desarrollará en coherencia con la metodología iterativa aplicada en el proyecto y con las buenas prácticas de control de calidad del software (IEEE 829-2008).

Los defectos detectados se registrarán en las herramientas de gestión Jira Software o GitHub (Issues), según el contexto del módulo o la etapa de desarrollo.
 Cada incidencia deberá contener información suficiente para permitir su reproducción, análisis, asignación y resolución por parte del responsable técnico correspondiente.

Clasificación de Severidad

Los defectos se clasifican según su impacto en la operación del sistema:

| Nivel de Severidad | Descripción | Acción Correctiva |
| --- | --- | --- |
| Alta (Crítica) | Afecta el funcionamiento principal del sistema, impide el uso de módulos esenciales o provoca pérdida de datos. | Corrección inmediata; prioridad máxima. Liberación de hotfix antes de continuar con otras pruebas. |
| Media | No bloquea la operación, pero afecta la experiencia de usuario, integridad parcial de datos o genera inconsistencias menores. | Corrección planificada dentro de la misma iteración. Validación posterior por QA. |
| Baja | Errores menores o visuales (por ejemplo, alineaciones, etiquetas, textos). No afecta la funcionalidad. | Corrección diferida. Puede incluirse en próximos sprints o mantenimiento correctivo. |

Flujo de Gestión de Defectos

El flujo de trabajo para el manejo de defectos seguirá las siguientes etapas:

- Detección: el QA o desarrollador identifica un comportamiento anómalo durante la ejecución de las pruebas.

- Registro: se documenta el defecto en Jira, incluyendo detalles técnicos y evidencia (capturas, logs, pasos de reproducción).

Este registro quedará respaldado en el documento “Registro de Defectos y Evidencias de Pruebas”, el cual consolida todos los incidentes detectados durante las distintas fases de validación. Dicho documento recopila los identificadores de defecto, la descripción técnica, la severidad, el estado y la evidencia asociada, garantizando la trazabilidad entre los casos de prueba y las incidencias reportadas.

Este material formará parte del repositorio del proyecto y será actualizado al cierre de cada iteración, sirviendo como soporte documental para el Informe Final de Resultados de QA.

- Clasificación: se asigna la severidad (Alta, Media o Baja) y la prioridad de resolución.

- Asignación: el Jefe de Proyecto o QA designa al responsable técnico del módulo afectado.

- Corrección: el desarrollador analiza y soluciona el defecto en la rama correspondiente del repositorio.

- Verificación: el QA reejecuta el caso de prueba asociado para confirmar la corrección.

- Cierre: una vez verificada la solución, el defecto se marca como Resuelto / Cerrado en el sistema de seguimiento.

Campos de Registro Obligatorios

Cada defecto registrado deberá incluir los siguientes campos estandarizados para asegurar su trazabilidad:

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| ID | Identificador único del defecto. |
| Fecha | Fecha de detección o reporte. |
| Módulo | Sección del sistema donde se presenta el error. |
| Descripción | Resumen técnico y pasos para reproducir el error. |
| Responsable | Desarrollador o área encargada de resolverlo. |
| Estado | Nuevo / En revisión / En corrección / Verificado / Cerrado. |
| Prioridad | Alta / Media / Baja. |
| Resolución | Descripción técnica de la solución aplicada. |

Seguimiento y Control

- Todos los defectos serán trazables con los casos de prueba correspondientes (según la Matriz de Trazabilidad del punto 7).

- Los informes de defectos se revisarán en las reuniones de control de calidad semanales, lideradas por el Jefe de Proyecto (Bayron Ventura).

- El equipo QA mantendrá un registro consolidado de incidencias resueltas y pendientes, el cual será incorporado en el Informe Final de Resultados de Pruebas (Fase 6).

- Los indicadores de calidad se evaluarán en base a:

  - Tasa de resolución de defectos críticos (≥95% en cada iteración).

  - Tiempo promedio de corrección (≤48 horas para defectos de severidad alta).

  - Porcentaje de regresión (≤5% entre iteraciones).

# Métricas de calidad

Las métricas de calidad permiten evaluar cuantitativamente la eficacia del proceso de pruebas, así como la estabilidad, confiabilidad y desempeño del sistema desarrollado.
 A través de estos indicadores se busca medir el cumplimiento de los objetivos del plan de aseguramiento de calidad, identificar oportunidades de mejora y garantizar que el producto final cumpla con los estándares de la disciplina de Ingeniería en Informática y las expectativas del cliente.

Estas métricas se calcularán de manera iterativa en cada ciclo de pruebas, y sus resultados se consolidarán en el Informe Final de Resultados de QA, correspondiente a la Fase 6 del plan.

Indicadores de Desempeño del Proceso de Pruebas

| Métrica | Fórmula de Cálculo | Meta / Valor Objetivo | Interpretación |
| --- | --- | --- | --- |
| Cobertura de pruebas unitarias | (Casos ejecutados ÷ Casos planificados) × 100 | ≥ 90 % | Evalúa el nivel de ejecución efectiva de las pruebas unitarias planificadas, garantizando validación completa del código. |
| Tasa de defectos críticos | (Errores críticos ÷ Total de errores) × 100 | ≤ 10 % | Mide la proporción de defectos de alta severidad respecto al total, reflejando la estabilidad general del sistema. |
| Tiempo promedio de corrección | Σ (Tiempo de resolución de cada defecto) ÷ Nº total de defectos | ≤ 24 h | Controla la eficiencia del equipo de desarrollo en la resolución de incidencias. |
| Reincidencia de errores | (Nº de defectos reabiertos ÷ Total de defectos corregidos) × 100 | ≤ 5 % | Indica la efectividad de las correcciones aplicadas; una tasa baja refleja buena calidad del proceso de resolución. |
| Satisfacción del cliente (UAT) | (Casos aprobados ÷ Total de casos UAT) × 100 | ≥ 95 % | Mide la conformidad del cliente durante la etapa de pruebas de aceptación en entorno staging. |

# Aprobación del plan

| Nombre | Rol | Firma / Fecha |
| --- | --- | --- |
| Bayron Ventura | Jefe de Proyecto | __________ |
| Camilo Chávez | Documentación / Base de Datos | __________ |
| Hugo González | Frontend | __________ |
| Diego Osores | Backend / Jefe de pruebas | __________ |
| Marcela Orellana | Docente Guía | __________ |

# Conclusión

El presente Plan de Pruebas constituye una herramienta clave dentro del proceso de aseguramiento de calidad del proyecto “Plataforma para la Automatización de Solicitudes de Insumos Tecnológicos en Implementos Epysa S.A.”.
Su diseño estructurado, basado en la norma IEEE 829-2008 y la metodología iterativa empleada en el desarrollo, garantiza la trazabilidad, transparencia y control de cada etapa de validación del sistema.

A lo largo del documento se definen los objetivos, estrategias, entornos, criterios y métricas que permiten evaluar la estabilidad, funcionalidad y seguridad de la aplicación, asegurando su cumplimiento con los requerimientos del cliente y los estándares de la disciplina de Ingeniería en Informática.

La correcta ejecución de este plan no solo permitirá detectar y resolver oportunamente los defectos, sino también consolidar un producto confiable, escalable y alineado con las buenas prácticas de la industria. En síntesis, este plan refleja el compromiso del equipo con la calidad del software y con la entrega de una solución robusta, eficiente y preparada para su validación final en el entorno corporativo de Implementos Epysa S.A.

# Referencias

IEEE. (2008). IEEE Standard for Software and Systems Test Documentation (IEEE Std 829-2008). Institute of Electrical and Electronics Engineers.

Pressman, R. S. (2020). Ingeniería del software: un enfoque práctico (8ª ed.). McGraw-Hill Education.

Sommerville, I. (2016). Software Engineering (10th ed.). Pearson Education.