Informe Avance

“Plataforma para la Automatización de Solicitudes de Insumos Tecnológicos en Implementos Epysa S.A.”

Equipo N°6

Docente

Marcela Orellana Silva

Equipo alumnos

Camilo Chávez Chávez

Hugo González Yáñez

Diego Osores Guzmán

Bayron Ventura González

Sede-escuela

San Bernardo - Escuela de Informática y telecomunicaciones

Santiago, San Bernardo 11 de Septiembre de 2025

### 1. Introducción

La primera fase del proyecto, denominada Fase de Análisis 1, se ejecutó entre el jueves 21 de agosto y el miércoles 27 de agosto de 2025. Esta etapa se orientó al análisis detallado de la problemática y la recopilación de requerimientos necesarios para el desarrollo de la plataforma web en Implementos Epysa S.A.

Durante este periodo de 6 días, el equipo se enfocó en establecer las bases del proyecto mediante la definición de arquitectura, roles y motores de base de datos, además de formalizar el inicio del proyecto mediante el Acta de Constitución y el Kick Off. El trabajo se desarrolló bajo una metodología iterativa e incremental, asegurando que la documentación técnica (ERS, EDT y Casos de Uso) quedará alineada con las necesidades operacionales del cliente.

### 2. Objetivos de la Fase

Objetivo General

Identificar, analizar y documentar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, formalizar la constitución del equipo y definir la arquitectura técnica preliminar.

Objetivos Específicos

- Formalizar el inicio del proyecto mediante la Reunión Inicial y el Acta de Constitución.

- Definir la arquitectura de software y el motor de base de datos a utilizar.

- Realizar la delegación de roles dentro del equipo de trabajo.

- Levantar y documentar los Requisitos del Sistema (ERS) y la Toma de Requerimientos.

- Elaborar la Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) y su matriz correspondiente.

- Identificar los primeros Casos de Uso del sistema.

### 3. Actividades Realizadas

Las actividades se llevaron a cabo siguiendo estrictamente el cronograma de la Carta Gantt:

3.1. Inicio y Formalización (21/08 – 22/08)

- Reunión Inicial (21/08): Se realizó el primer acercamiento para establecer los objetivos del proyecto.

- Acta de Constitución (22/08): Se redactó y firmó el documento que formaliza el proyecto, autorizando el uso de recursos.

3.2. Definiciones Técnicas y Organización (25/08)

- Definir Arquitectura y Motor BDD: Se establecieron las bases tecnológicas del proyecto, seleccionando las herramientas de software y el motor de base de datos.

- Delegación de Roles: Se asignan responsabilidades específicas a cada integrante del Equipo N°6.

- Kick Off: Se realizó la reunión de arranque oficial con los interesados clave.

3.3. Ingeniería de Requerimientos (26/08 – 27/08)

- ERS (26/08): Se elaboró la Especificación de Requerimientos de Software, detallando las funciones que el sistema debe cumplir.

- Toma de Requerimientos (27/08): Se ejecutó el levantamiento detallado de necesidades con el cliente (Epysa S.A.).

- Casos de Uso (27/08): Se identificaron y documentaron las interacciones principales entre los usuarios y el sistema.

3.4. Planificación y Estructura (27/08)

- EDT y Matriz EDT: Se diseñó la Estructura de Desglose de Trabajo para organizar jerárquicamente las tareas del proyecto.

### 4. Productos Entregables (Evidencias)

De acuerdo con las tareas finalizadas en la Gantt, los entregables de esta fase son:

- Acta de Constitución del Proyecto.

- Documento de Definición de Arquitectura y Motor BDD.

- Documento ERS (Especificación de Requerimientos de Software).

- Documentación de Casos de Uso.

- EDT (Estructura de Desglose de Trabajo) y Matriz EDT.

- Registro de Toma de Requerimientos.

### 5. Resultados Obtenidos

La fase concluyó exitosamente el 27 de agosto de 202520, cumpliendo con todos los hitos planificados.

Resultados clave:

- Proyecto formalmente constituido y roles asignados.

- Arquitectura tecnológica definida antes de iniciar el diseño detallado.

- Requerimientos funcionales y no funcionales documentados (ERS).

- Alcance del proyecto delimitado mediante la EDT.

### 6. Evidencia de Metodología Iterativa

Durante esta fase corta pero intensa, la secuencia de actividades (desde la reunión inicial hasta la definición de arquitectura y requisitos) permite iterar sobre el alcance técnico. La realización del "Kick off" posterior a la definición preliminar de arquitectura aseguró que las decisiones técnicas fueran validadas con el equipo antes de proceder al levantamiento detallado de requerimientos.

### 7. Conclusión

La Fase de Análisis 1 permitió establecer los cimientos sólidos del proyecto "Plataforma para la Automatización de Solicitudes". Al finalizar las tareas de análisis el 27 de agosto, el equipo quedó habilitado para comenzar inmediatamente con la Fase de Diseño 1, garantizando que la solución propuesta responda a las necesidades reales de Implementos Epysa S.A. bajo una estructura técnica y organizativa clara.